# NHẬN DIỆN VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

## Phần 1 - Rà kế hoạch:

Lập bảng Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn cho K-01 đến K-04. Với mỗi mục Chưa phù hợp, chọn một quy tắc (QT1–QT4) làm căn cứ. Cách sửa K-03 phải nêu một hành trình người dùng (User Journey) sẽ dùng để demo; cách sửa K-04 phải có ít nhất một câu hỏi mở dành cho Stakeholders và cách ghi nhận Feedback.

| Mã | Phù hợp/ Chưa phù hợp | Quy tắc làm căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | — | Giữ nguyên (Product Owner nhắc Sprint Goal để định hướng xuyên suốt). |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Thay đổi hoạt động báo cáo tiến độ và giải thích lý do thành việc cùng kiểm tra kết quả thực tế với Stakeholders, chuyển trọng tâm sang thảo luận giá trị và hướng thích ứng. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2 | Chỉ giới thiệu PBI-41 là Increment vì đã đạt Done. Trình bày demo qua User Journey: Nhân viên cửa hàng thao tác tra cứu trạng thái đơn hàng trên website cho khách. Đối với PBI-42 và PBI-44 chưa Done, cần tách riêng và thông báo rõ bằng số liệu cụ thể. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT3 & QT4 | Thay thế việc Chủ cửa hàng “nghiệm thu một chiều” bằng phiên trao đổi hai chiều. Cần đặt câu hỏi mở như: “Anh/chị đánh giá thế nào về trải nghiệm tra cứu đơn trên website vừa rồi, và tính năng này hỗ trợ công việc của cửa hàng ra sao?”. Đồng thời, ghi nhận mọi Feedback vào Product Backlog thay vì mặc định cam kết thực hiện ngay. |

Phần 2 - Trạng thái PBI:

Lập bảng PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review cho ba PBI. Với PBI chưa Done, viết một câu thông báo minh bạch.

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | “PBI-41 đã hoàn thành, chạy tốt trên môi trường thử nghiệm với 60/60 kiểm thử chính đạt và không còn lỗi nghiêm trọng.” |
| PBI-42 | Chưa Done | “PBI-42 chưa được xem là Done vì vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt điều kiện chất lượng.” |
| PBI-44 | Chưa Done | “PBI-44 chưa được xem là Done vì còn 6/80 ca bị phân loại sai và tồn đọng 01 lỗi mức nghiêm trọng cao.” |
| PBI-41 | Done | “PBI-41 đã hoàn thành, chạy tốt trên môi trường thử nghiệm với 60/60 kiểm thử chính đạt và không còn lỗi nghiêm trọng.” |

Phần 3 - Xử lý tình huống:

Viết 3–5 câu trả lời Product Owner: không giấu dữ liệu, không hứa làm ngay mọi Feedback, đồng thời cho biết có mời Trưởng nhóm CSKH hay không và giải thích bằng một câu dựa trên góc nhìn được cung cấp.

Gợi ý câu viết: “PBI … chưa được xem là Done vì …”; “Nếu giữ nguyên K-…, Sprint Review sẽ …”; “Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét …”.

- Về việc giấu dữ liệu và hứa hẹn Feedback: Không nên giấu dữ liệu vì Scrum đề cao tính minh bạch. Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét đưa vào Product Backlog, không tự động thành cam kết của Sprint sau. PBI-44 chưa được xem là Done vì còn 6 ca phân loại sai và lỗi nghiêm trọng. Nếu giữ nguyên kế hoạch cũ, Sprint Review sẽ biến thành buổi báo cáo hình thức thay vì kiểm tra chất lượng thực tế.

- Về việc mời Trưởng nhóm CSKH: Cần mời Trưởng nhóm CSKH tham dự Sprint Review.

- Giải thích: Trưởng nhóm CSKH có góc nhìn quan trọng là muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn, trong khi Chủ cửa hàng lại muốn AI tự trả lời nhiều hơn. Việc mời cả hai bên giúp Scrum Team thu nhận góc nhìn đa chiều, cân đối giữa trải nghiệm tự động hóa của cửa hàng và yêu cầu xử lý nghiệp vụ thực tế của đội ngũ CSKH.